温岭市住房保障和房管事务中心

2019年度直管公房维修养护项目

招 标 文 件

- 招 标 人：温岭市住房保障和房管事务中心

- 联 系 人：诸葛暄          联系电话：86118337

- 招标代理：浙江恒超工程管理有限公司

- 联 系 人：周卫飞       联系电话：0576-86511187

- 日    期：二O一九年七月

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 综 合 说 明 | 项目名称：温岭市住房保障和房管事务中心2019年度直管公房维护项目 项目地点：项目分布在全市各街道、乡镇 预算价：暂估价45万元（具体按实调整） 承包方式：包工包料 质量标准：合格 |
| 2 | 承包期限：一年（采用0.5+0.5方式，在2019年终期满后一个月进行考核，考核在合格以上（包括合格），将续签2020年度上半年合同，合格以下则自动终止合同）。 |  |
| 3 | 招标范围：招标人指定的直管公房维修养护 |  |
| 4 | 资金来源：自筹 |  |
| 5 | 投标人资质要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有安全生产许可证； |  |
| 6 | 项目负责人资质要求：项目负责人须具备房屋建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证（B证） |  |
| 6 | 零星维修材料及单项改造工程报价固定下浮率为：6% 零星维修的人工费按计日工计算：260元/日，不下浮。 |  |
| 7 | 投标有效期为：60日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 8 | 投标保证金数额为：壹万元整 |  |
| 9 | 投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份,投标保证金壹份 |  |
| 10 | 投标文件递交至：温岭市住房保障和房管事务中心七楼会议室 |  |
| 11 | 递交投标文件截止时间： 2019年7月19日下午14：30 |  |
| 12 | 开标时间：2019年7月19日下午14：30 地点：温岭市住房保障和房管事务中心七楼会议室 |  |
| 13 | 评标办法：单因素评标法(详见第四章评标办法)。 |  |
| 14 | 合同履约保证金数额为：贰万肆仟元整 |  |

第一章、  投标人须知

一、总  则

(一)项目说明：

1、本项目说明详见前附表第1项所述。

2、项目内容：本次招标内容为温岭市住房保障和房管事务中心2019年度直管公房日常维修养护工程，项目分布在全市各街道、乡镇。维修养护主要工作内容：筑漏、翻盖、换椽，修理门窗、水电，管道疏通、排污清淤，墙体（含承重墙）拆修、砌筑，清理垃圾等零星杂项，涵盖泥工、木工、油漆工、铝合金工、架子工、水电工、管道工等工种。同时，中标人应配有抗灾物资专用物资及仓库，设置相关值班点及应急抢险人员，相关工作人员需具有应对极端天气、自然灾害的工作经验，做到随叫随到。

3、本项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选用施工企业。

(二)承包范围及承包期限

本招标项目的承包范围为：招标人指定的零星房屋修缮工程。

单幢超过壹万元 （含壹万元）要有预算，并另签单项合同。

承包期限：一年（采用0.5+0.5方式，在2019年终期满后一个月进行考核，考核在合格以上（包括合格），将续签2020年度上半年合同，合格以下则自动终止合同）。

(三)投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。

二、招标文件

(一)招标文件的组成

1、招标文件由前附表、投标人须知、招标项目要求、维修养护工程合同、评标办法及投标文件格式等。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

(二)招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标文件递交截止时间的3天前，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复或投标预备会的纪要将送给所有获得招标文件的投标人。

(三)招标文件的修改

1、在投标文件递交截止时间的2天前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

三、投标文件的编制

(一)投标文件的组成

1、本项目投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

2、商务标由以下内容组成：

（1）投标承诺书（附件一）、

（2）开标一览表（附件二）、

（3）拟派本项目常驻人员一览表（附件三）

（4）拟投入的主要设备一览表（附件四）。

3、附件资料由以下内容组成：

（1）投标授权委托书（附件五）；

4、投标保证金采用现金。

5、投标人须使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时可按同样格式扩展。

(二)投标报价、投标服务期及质量承诺

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括材料费、运输、安装、损耗、采保、措施费、检测、调试、保修、管理费、利润、税金、规费及不可预见费等一切费用。

2、投标人应根据招标文件等要求,结合本项目实际情况和自身的综合实力，自行报价。

3、投标承诺内容超出招标人设定范围的、质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

4、本项目报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布工程暂定造价、计价方式、下浮率，由投标单位按要求填写下浮报价、工期、质量承诺等。

5、投标人可自行到项目所在地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

6、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

(三)投标保证金

1、投标保证金采用形式：现金。

2、投标人应提供前附表第8项规定数额的投标保证金在投标文件递交截止时间前作为投标文件组成一并向招标人递交。

3、对于未能按要求提交投标保证金的，将被招标人视为不响应招标而拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在定标后当日内退还。

5、中标人的投标保证金自动转入履约保证金。

6、如投标人有下列情况，投标保证金将不予返还：

(1)投标人在定标前撤回其投标文件；

(2)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署承包合同；

(3)投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违法违规行为。

(四)投标文件的份数和签署

1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第9项规定份数的投标文件。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人(或委托代理人)签字。

3、投标文件由委托代理人签字或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签字投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供。

4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章。

5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

四、投标文件的递交

(一)投标文件的密封与递交

1、投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在袋上正确标明“商务标”、“项目名称”、“投标人名称”。

2、未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

3、投标人应将投标文件(商务标、投标保证金、附件资料)以直接递送的方式递交至前附表所述的单位和地址。

(二)递交投标文件的截止时间

l、投标人递交投标文件必须按前附表规定的时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

(三)投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改或撤回通知，应按规定编制、标志和递交，并在包封上标明“修改”或“撤回”字样。

3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开  标

(一)开标

1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。参加开标的投标人法定代表(或委托代理人)应带有效身份证原件并签名报到，以证明其出席开标会议，未达到上述要求将被取消投标资格。

2、开标会议由招标人组织并主持进行。

(二)投标文件有下列情况之一者视为无效：

1、投标承诺书未加盖投标人公章的或未经法定代表人(或委托代理人)签字；

2、投标文件未按招标文件格式要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；

3、投标截止时间以后送达的投标文件；

4、委托代理人参加会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；

5、投标人的报价下浮率、计日工、服务期、质量承诺不符合前附表规定的；

6、投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的；

7、附件资料中的资料提供不符合要求或不全的；

8、投标文件其他内容实质上未响应招标文件要求的；

9、投标文件有行间插字、字迹涂改且未加盖投标人公章的。

(三)投标文件鉴定和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

六、评    标

(一)评标组织

招标人根据有关规定组建评标委员会。

(二)评标原则

遵循公开、公平、公正、诚实、信用、择优、科学的原则。

(三) 评标办法

评标办法另见第四章。

(四)投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价下浮率或投标的实质性内容。

(五)投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

(六)评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

七、授予合同

(一)合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条和第四章“评标办法”规定评出的投标人。

(二)、中标通知书

招标人根据评标结果，向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

(三)履约担保

l、中标人的壹万元投标保证金在中标后，自动转为履约保证金。

2、合同履约保证金在承包期满时无息退还，但合同另有约定的除外。

(四)合同的签订

1、招标人与中标人根据合同法的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订项目承包合同。

2、中标人在评标结果公示结束无异议后5天内，带合同履约保证金，准时到场签约。

3、招标人在评标结果公示结束无异议后5天内，拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

八、其  它

(一)其它须知

1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

2、本标书全部内容是签订承包合同依据之一。

3、本标书由招标人负责解释。

# 第二章  招标项目要求

1.招标项目名称及数量：

温岭市住房保障和房管事务中心2019年度直管公房维修养护项目

预算金额：暂估价人民币45万元（具体按实调整）

（一）项目内容

温岭市住房保障和房管事务中心2019年度直管公房维修养护项目

（二）施工内容、要求和验收

1、零星维修养护工作相关内容：筑漏、翻盖、换椽，修理门窗、水电，管道疏通、排污清淤，墙体（含承重墙）拆修、砌筑，清理垃圾等零星杂项。

2、单幢超过壹万元 （含壹万元）的，要有预算并另签单项合同。除非招标人另有要求，中标人必须按招标人提供的施工图和有关国家规范和标准施工，未提到的其他规范和标准，只要与本工程有关，中标人都必须遵照执行。

- 工期：本次零星修缮项目期限为2020年6月底，但在2019年终期满后一个月进行考核，考核在合格以上（包括合格），将续签2020年度上半年合同，合格以下则自动终止合同。中标人根据收到的招标人所开具的《维修工程单》，在3 日内开工，并在招标人要求的时间范围内完工。

- 要求质量等级：合格。工程质量未达到合格标准造成住户投诉1次的，扣除质量履约保证金的1%，并无条件返工直至工程达到合格标准，如无法达到合格要求的，中标人应赔偿全部损失。

- 施工人员要求

1、乙方须配备专职质量安全员，对本工程的质量、安全进行监督和检查。

2、因本次施工内容要求，乙方需配备涵盖泥工、木工、油漆工、铝合金工、架子工、水电工、管道工等工种人员。同时应配有抗灾物资专用物资及仓库，设置相关值班点及应急抢险人员，相关工作人员需具有应对极端天气、自然灾害的工作经验。

3、零星维修养护人员

(1) 、乙方须安排3名熟悉施工且技术经验丰富、工作积极负责的施工人员长驻甲方，负责对直管公房进行日常的维修及上门检查维修。

（2）、乙方长驻的3名施工人员服从房管中心公房运维股的统一安排认真工作。对工作不认真负责，甲方可以提出换人。

（3）、节假日和工作时间外，如有公房住户告知急需维修的零星工作，应及时进行维修，做到随叫随到，不加以怠慢。

（4）、如遇公房零星维修工程量增加且工期紧急时，乙方应及时增派相应的专业施工人员进行维修。

（5）、日常零星维修工程施工人员须向甲方进行考勤打卡，以便计取工日。

（六）结算支付方式

日常零星维修项目人工费按照计日工计算、日出勤8小时计1工。工作时间以外急修的2小时以内的2次计0.5工、2-3时计0.5工、4-6小时计1工；主要材料按施工期间每季度3个月份信息价平均价固定下浮率计算，其他零星材料按招标人提供的清单价固定下浮率计算；单幢超过壹万元 （含壹万元）有预算的，合同采用固定下浮率承包。合同执行期内下浮率不变，工程量按实调整。

1、以单项改造工程项目为结算单位，工程验收合格后可支付预算金额的50%，经相关部门审计后支付至审计价的100%。

2、零星修缮项目人工按照计日工按季计算、主要材料按施工期间每季度3个月份信息价平均价固定下浮率按季计算，其余由招标人提供的清单价格固定下浮率确定。

3、工程竣工结算编制依据及结算口径：

（1）工程量按现场实际情况按实编制；

（2）计价方式：采用工料单价计价,税率采用增值税。

（3）编制依据：《浙江省建筑工程预算定额（2010）》、《浙江省市政工程预算定额（2010）》、《浙江省安装工程预算定额（2010）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》、《浙江省建筑安装工程综合费用定额（2010）》、浙江省及台州市的其它有关规范、规定等补充资料作为编制依据。

（4）费率计取：

按房屋修缮工程三类中值计取，取费如下：安全文明施工费取6.56%（非市区）、7.665%（市区），工程定位复测费取0.02%，已完工程及设备保护费取0.025%，冬雨季施工增加费取0.1%，缩短工期按缩短20%增加费取1.135%，企业管理费取16.976%，利润8.5%，税金10%，排污费、社保费、公积金10.4%，民工工伤保险费0.195%。

安装工程按修缮工程三类中值计取，取费如下：安全文明施工费取8.385%（非市区）、5.87%（市区），工程定位复测费取0.02%，已完工程及设备保护费取0.065%，冬雨季施工增加费取0.12%，缩短工期按缩短20%增加费取1.89%，企业管理费取23.112%，利润10%，税金10%，排污费、社保费、公积金11.96%，民工工伤保险费0.195%。

（5）材料价格：主要材料价格按实际施工期《台州市建设工程造价管理信息》（正刊）和《浙江省价格信息》计算补价差并计取税金，零星材料按招标人提供的清单价计算；

（6）人工单价：按施工期间信息价Ⅰ类人工补价差并计取税金。

（7）实际施工时，涉及的工程量《台州造价》及发包人的清单价中未列的材料价格由承包人提交书面材料，发包人审核确定后成为结算依据。

（七）竣工结算

本工程验收达到约定条件后，中标人应在 30 日内提供工程结算。招标人在同等时间内提出审核意见并报审计部门进行审计。

中标人未按合同规定时间办理竣工结算时，应承担的责任：招标人将不予退还质量履约保证金。

（八）保修期限

本工程单项改造工程保修期限按国家规定为按国务院《建设工程质量管理条例》第279号令有关规定执行 ，保修期从招标人批准的竣工之日起计算。

（九）其他

1、工程实施过程中，为完成工程所需要办理的各项手续均由中标人自行解决，招标人予以配合。

2、在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，在招标人三次书面通知后仍未能采取有效措施的，招标人有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

3、在工程实施过程中，中标人应做好环境保护工作，防止建筑垃圾、噪声等污染情况发生。如有垃圾运输途中沿路抛弃的行为，一经发现，除负责清理外，中标人还应承担相应责任；中标人须做好施工安全工作，防止交通事故；安全用电，杜绝用电事故；如因中标人未做好安全防范措施造成施工人员或第三方人员发生安全生产事故则由中标人负全责。施工中尽可能不要造成周围居民的困扰，如无法避免应积极配合做好对周围居民的解释工作。

4、中标人必须做出工期履约保证，由于中标人原因未能按时完工的，均视为违约，中标人向招标人缴纳违约金每日500元，超过10日后，缴纳的违约金为每日1000元。

5、中标人应按现行的相关施工规范规定进行施工。

6、中标人需在中标通知书发出之日起7天内与招标人签订施工合同。

7、中标人不得以任何理由拒绝招标人安排的施工任务，拒绝壹次，除承担壹万元违约金外，企业和项目负责人作为不良行为记录上报行政管理部门。

8、中标人接受维修工程委托后，不按投标时的承诺时间到达施工现场进行维修的，每次扣除1000元。

9、中标人采购材料、设备

中标人采购材料、设备：材料由招标人看样确认后由中标人自行采购，以符合设计和规范要求为原则。

特殊要求：主材料必须按照招标人的要求采购，并经招标人签字认可方可使用。若所购主材料质量不能达到招标人要求，招标人有权要求更换主要材料，直至符合招标人要求为止。招标人认为需经其同意后方可使用的其他材料，必须经招标人认可后方可使用。

应承担的违约责任：承担返工损失和工期、质量的违约责任  。

所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工规范要求。

第三章 公房维修养护承包合同

发包人（以下称甲方）：温岭市住房保障和房管事务中心

承包人（以下称乙方）：

根据 2019年  月  日温岭市住房保障和房管事务中心2019年度直管公房维修项目招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、承包内容

甲方指定的公房维修养护。

- 承包期限

承包期限为一年（自2019年  月 日至2020年 月 日止），采用0.5+0.5方式，在2019年终期满后一个月进行考核，考核在合格以上（包括合格），经双方协商，将续签2020年度上半年合同，合格以下则自动终止合同，甲方将另行选择其他承包方。

- 承包方式

- 日常零星维修工作人工费:按人民币260元计日工工资，不下浮；

- 零星维修材料：主要材料按施工期间每季度3个月份信息价平均价固定下浮率6%按季计算，其余由招标人提供的清单价格固定下浮率6%确定；

2、单项改造工程：原则上包工包料，一次性包干。

四、承包范围

甲方指定的全市各街道、镇的公房。

五、维修养护内容

1、零星维修养护工作相关内容：筑漏、翻盖、换椽，修理门窗、水电，管道疏通、排污清淤，墙体（含承重墙）拆修、砌筑，清理垃圾等零星杂项。

2、单幢超过壹万元 （含壹万元）要有预算，并另签单项合同。除非甲方另有要求，乙方必须按招标人提供的施工图和有关国家规范和标准施工，未提到的其他规范和标准，只要与本工程有关，乙方都必须遵照执行。

六、对施工人员的要求

1、乙方须配备专职质量安全员，对本工程的质量、安全进行监督和检查。

2、因本次施工内容要求，乙方需配备涵盖泥工、木工、油漆工、铝合金工、架子工、水电工、管道工等工种人员。同时应配有抗灾物资专用物资及仓库，设置相关值班点及应急抢险人员，相关工作人员需具有应对极端天气、自然灾害的工作经验。

3、零星维修养护人员

(1) 、乙方须安排3名熟悉施工且技术经验丰富、工作积极负责的施工人员长驻甲方，负责对直管公房进行日常的维修及上门检查维修。

（2）、乙方长驻的3名施工人员服从房管中心公房运维股的统一安排认真工作，对工作不认真负责甲方可以提出换人。

（3）、节假日和工作时间外，如有公房住户告知急需维修的零星工作，应及时进行维修，做到随叫随到，不加以怠慢。

（4）、如遇公房零星维修工程量增加且工期紧急时，乙方应及时增派相应的专业施工人员进行维修。

（5）、日常零星维修工程施工人员须向甲方进行考勤打卡，以便计取工日。

七、合同价款及支付

1、修缮价款：暂估45万元。

零星维修材料及单项改造工程报价固定下浮率为：6%

零星维修的人工费按计日工计算：260元/日，不下浮。

- 零星维修养护项目按下列方法进行计量：

零星修缮项目人工按照计日工按出勤日计算、主要材料按施工期间每季度3个月份信息价平均价固定下浮率按季计算，其余由招标人提供的清单价固定下浮率确定。每日出勤8小时计1工；工作时间以外急修的2小时以内的2次计0.5工、2-3时计0.5工、4-6小时计1工。

3、单幢超过壹万元 （含壹万元）要有预算，并另签单项合同。上述项目按下列方法进行计量，并按固定下浮率计算：

（1）工程量按现场实际情况按实编制；

（2）计价方式：采用工料单价计价,税率采用增值税。

（3）编制依据：《浙江省建筑工程预算定额（2010）》、《浙江省市政工程预算定额（2010）》、《浙江省安装工程预算定额（2010）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》、《浙江省建筑安装工程综合费用定额（2010）》、浙江省及台州市的其它有关规范、规定等补充资料作为编制依据。

（4）费率计取：

按房屋修缮工程三类中值计取，取费如下：安全文明施工费取6.56%（非市区）、7.665%（市区），工程定位复测费取0.02%，已完工程及设备保护费取0.025%，冬雨季施工增加费取0.1%，缩短工期按缩短20%增加费取1.135%，企业管理费取16.976%，利润8.5%，税金10%，排污费、社保费、公积金10.4%，民工工伤保险费0.195%。

安装工程按修缮工程三类中值计取，取费如下：安全文明施工费取8.385%（非市区）、5.87%（市区），工程定位复测费取0.02%，已完工程及设备保护费取0.065%，冬雨季施工增加费取0.12%，缩短工期按缩短20%增加费取1.89%，企业管理费取23.112%，利润10%，税金10%，排污费、社保费、公积金11.96%，民工工伤保险费0.195%。

（5）材料价格：主要材料价格按实际施工期《台州市建设工程造价管理信息》（正刊）和《浙江省价格信息》计算补价差并计取税金，零星材料按招标人提供的清单价计算；

（6）人工单价：按施工期间信息价Ⅰ类人工补价差并计取税金。

（7）实际施工时，涉及的工程量《台州造价》及发包人的清单价中未列的材料价格由承包人提交书面材料，发包人审核确定后成为结算依据。

七、合同履约保证金

合同履约保证金贰万肆仟元整，由乙方的投标保证金在签订合同时自动转为履约保证金，在承包期满时无息退还，但合同另有约定的除外。

八、质量要求

合格 且必须符合国家法律法规、行业标准及本表文所有条款要求。

九、检查方式

9.1由甲方负责进行检查、考核。

9.2①甲方将委派现场管理人员负责平时的零星维修养护质量巡查考核，检查、考核按温岭市住房保障和房管事务中心直管公房日常零星维修养护管理考核办法为依据。考评小组每月定期考核一次，时间定为每月30日前后，巡查中发现的问题以《限期整改通知书》的形式发送给乙方。②现场管理人员每月抽查、考核若干次（2次及以上），抽查、考核按温岭市住房保障和房管事务中心直管公房日常零星维修养护管理考核办法为依据，检查时间随时确定。

9.3每月维修质量考核得分分两次单独计算，分别为定期检查得分与抽查得分，其中定期检查最后得分为月的定期检查得分，抽查最后得分为月所有抽查得分的算术平均分。

9.4维修质量考核的扣款方式。每次最终的维修质量考核得分在95分及以上时，不扣款；考核得分在94-90分（含）时，每扣1分扣每月养护款200元；考核得分在89-80分（含）时，每扣1分，扣每月维修款300元；考核得分在79-70分（含）时，每扣1分，扣每月维修款500元；连续三次考核得分在70分以下时，视为考核不合格，不支付维修款（即工程款全部扣除，在三年内拒绝该单位参加招标人的任何招标）。

9.5零星维修项目当月总的实际维修款计算公式为：实际维修款＝月维修款－定期检查考核扣款－抽查考核扣款。

检查、考核发现承包单位的养护质量严重偏离该标准，甲方有权单方面终止承包合同并罚没履约保证金。

十、付款方式

日常零星维修项目费用按计日工计取，工程款按季结算，每季根据月考核结果扣罚后支付季工程款；单幢超过叁万元 （含叁万元）有预算的项目，工程验收合格后可支付预算金额的50%，经相关部门审计后支付完毕。

十一、甲方的权利、职责与义务：

（一）甲方的权利

1、检查维修养护计划执行情况，审核乙方上报的月度零星维修养护工作量报表，并对承包人的维修质量、服务质量等情况进行月度考查、季度考核和年度考评；

2、对乙方零星日常维修养护的质量、安全和巡查工作及资料台账进行不定期的抽查；

（二）甲方的职责与义务

1、甲方应制定市直管公房年度、月度维修养护计划，安排日常维修养护工作。

2派       为甲方代表，电话： 86118337 ；负责对维修项目施工进度、质量、安全等方面的督查工作，办理签证，负责组织验收及施工中其他事务。

3组织现场勘察。

4开工前协助乙方保证进场道路、水源、电源满足施工需要。

十二、乙方的职责与义务：

1、派       为乙方代表，电话：             ；负责维修项目施工进度，抓好安全、质量，处理施工日常事务。单幢超过壹万元 （含壹万元）要有预算，并另签单项合同。

2、乙方在实施和完成本合同的维修养护作业过程中，应该遵守国家、省、市颁布的法律、法规以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，自行负责办理维修养护作业涉及的有关部门手续，如果由于乙方违反上述规定而导致各种罚款和责任，则乙方自行负责。

3、乙方在合同签订后起，7天日内向甲方提交符合规定要求的维修工程项目施工综合进度计划及为保证该计划完成而采取的具体措施。

4、为加强管理、妥善地履行合同的义务，乙方应按文件委派项目负责人（具建筑工程专业二级及以上建造师证书）和项目技术负责人，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人名单，应事先与甲方协商，并经甲方同意。项目负责人应代表乙方接受甲方的指令，如果加费认为已委派的项目负责人或技术负责人的工作能力和业务水平不能胜任履行合同任务时，可要求乙方进行更换，乙方应尽快撤回原委派的项目负责人或技术负责人，同时重新委派一名经甲方同意的项目负责人或项目技术负责人。

5、乙方应建立完善的维修养护质量体系，为实施和完成检查、维修、材料供应、运行安全等合同工程内容，除项目负责人和项目技术负责人外，还应配备技术熟练、经验丰富的各类专业技术人员（不少于2名）和有能力进行养护维修管理、指导作业的工长以及适应合同内容需要的各类技术人员、各类熟练技工、半熟练技工和普工，还需配备不少于2名的自查人员，及时发现问题，及时处理。甲方有权要求乙方撤换由其安排的那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

6、乙方人员应熟练掌握全部现场作业和施工方法，专业工作人员须持专业上岗证书，承包人对安全性承担全部责任。

7、乙方在施工过程中须做好施工安全工作，如因乙方人员未做好安全防范措施造成施工人员或第三方人员发生安全生产事故则由乙方负全责。

8、乙方在施工中尽可能不要造成周围居民的困扰，如无法避免应积极配合做好对周围居民的解释工作。

9、如果维修现场发生事故或突发事件时，乙方人员应以最快方式报告甲方。

10、乙方在维修作业过程中，应保持现场整洁。作业完毕后设备、剩余材料、垃圾以及各种临时设施应及时运走，否则，甲方可以委托他人将承包人的设备、剩余材料以及乙方的其他财产觅地存放，以及委托他人清运垃圾、废料。因上述工作而发生的费用由乙方承担，从应付乙方的工程款项内扣除。

11、突发事件处理及防汛、抗台、抗雪：

乙方应成立突发事件应急抢险突击队，按照直管公房应急抢修预案的要求，确保人员、设备、材料“三落实“，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

12、节假日期间，乙方须按甲方要求配备足够施工人员并建立值班制度确保甲方完成抢修任务。如因乙方原因不能及时完成抢修任务，甲方有权另行安排施工队伍进行维修。

13、乙方在维修养护过程中，发现房屋及设施存在重大安全隐患或者属于非正常维修养护范围情况时应及时报告甲方。

14、乙方采购维修工程施工材料时，应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料均应有合格证和质保书。在维修工程实施过程中乙方需将符合设计要求、招标文件及乙方投标文件规定规格、型号、产地的样品提供给甲方，经甲方人认可后方可用于维修工程中，严禁使用质量不合格或与设计要求、招标文件及乙方投标要求不相符的材料，否则所产生的后果由乙方全部负责。

十三、其他条款

1、甲乙双方在履行合同过程中产生的争议，双方协商解决。协商不成的，提交甲方所在地人民法院管辖处理。

2、本合同自甲乙双方签字并加盖公章后生效。本合同一式捌份，甲方执叁份，乙方执叁份，招标代理贰份用于资料备案。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

签订日期：2019年  月  日

第四章  评  标  办  法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规，结合本项目实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，特制定本工程评标办法。

一、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会成员由招标人依法组建。

二、评标办法

评标采用公开随机抽取中标候选人评标法。

本项目采用二阶段评标，即根据招标文件投标须知对各投标人的投标文件进行符合性审查，如有无效标情形的，其商务标不再进行详细评审。

开标后，评标委员会首先对投标书进行符合性审查。凡实质性内容不响应招标文件要求的投标书，作为无效投标，予以废除。

三、评标项目设置：

1、有效标界定

投标人的投标文件存在投标人须知五（二）情况之一者视为无效标。

2、当全部投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

四、随机抽取中标候选人的程序及方法

未通过附件资料及商务标评审的投标人不进入公开随机抽取中标候选人的抽签；

1. 随机抽取中标候选人的程序及方法

2. 按提交投标文件的顺序，由每个通过附件资料及商务标评审的有效投标人的法定代表人或其委托代理人，公开抽取、登记代表该投标人的号码，并当场公布每个号码所对应的投标人。

3.招标人公开随机抽取其中二个号码，第一个号码对应的投标人为第二中标候选人，第二个号码对应的投标人为第一中标候选人。如经评审后，投标人不足三家，则只抽取一个中标候选人。如参加的投标人只有一家，则招标人可重新组织招标。

五、中标候选人的确定

招标人确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者经公示后被取消中标资格的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人或重新组织招标。

第一（或第二）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

第五章 投标文件格式

1、本项目商务标中的投标承诺书(附件一)、开标一览表（附件二）拟派本项目常驻人员一览表（附件三）、拟投入的主要设备一览表（附件四）由招标人统一提供，未经招标人同意，不允许在本次报价中擅自调整，否则作无效标处理。

2、本项目的投标授权委托书(附件五)格式由招标人提供。

招标单位： 温岭市住房保障和房管事务中心

附件一：

投    标    承    诺    书

致：温岭市住房保障和房管事务中心：

一、  根据已收到贵方的温岭市住房保障和房管事务中心2019年度直管公房维修养护项目招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的条款及其他有关文件后，我方对材料及单项改造工程愿以固定下浮率 6 %和零星计日工  260 元/日的投标报价并按上述合同条款及招标文件要求承包温岭市住房保障和房管事务中心2019年度直管公房维修养护项目，并承担任何质量缺陷责任。

二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

1、质量标准：合格；

2、维修养护服务期限：一年（采用0.5+0.5形式）

3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的资料。

7、我方保证在承包期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件包括附件资料和商务标中所有内容。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程或项目投标资格的处理。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方金额为人民币 壹 万元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人(公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件二：

| 序号 | 项目名称 | 固定下浮率 （％） |  | 计日工 元/日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年度温岭市住房保障和房管事务中心公房维修养护项目 | 材料及单项 改造工程 |  | 零星维修工程 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件三：

拟派本项目常驻人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：格式可自行增减。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件四：

拟投入的主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 备注（是否自有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件五:

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市住房保障和房管事务中心2019年度直管公房维修养护项目招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：              性别：         年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：       年    月    日

附件四

温岭市住房保障和房管事务中心直管公房

日常零星维修养护管理考核办法

一、修缮及验收要求

1、维修质量要求

维修项目的质量检验与评定按《房屋修缮工程质量检验评定标准》和国家现行颁发的工程施工验收规范及质量检验标准执行。

2、施工要求

①施工单位要积极做好施工组织与准备、施工调度与现场管理等工作，并严格按现行的修缮规范和工程规范进行施工操作。

②施工中出现问题应及时和我处维修管理负责人联系，不得隐报瞒报。出现质量问题，我处出具整改联系单，施工单位应及时整改直至验收合格；质量问题由乙方原因所致，所有费用由乙方负责，工期不得顺延。

③施工中施工单位发现需要增加修缮工程量的，必须事先告知我处维修管理负责人到现场确认，接到工程量确认单后方可施工，否则增加工程量不予结算。

④有隐蔽项目的，施工单位必须在项目未隐蔽之前通知我处维修管理负责人到场验收，如未验收擅自隐蔽，视同修缮质量不合格。

⑤为确保安全、文明施工，施工单位在维修施工过程中应该:

A、充分关注和保障所有现场工作人员和现场附近以及过往车辆、群众的安全，采取有效措施，使现场和本合同维修工程的实施有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

B、在维修养护作业时必须落实警卫、安全护栏、警示标志等安全防护设施。

如果由于施工单位未能对其负责的上述事项采取各种必要措施而导致或发生有关的人身伤亡、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任由施工单位负责。

⑥施工单位应建立健全日常维修养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送月度、季度维修养护工作量表等报表。每季度末，施工单位应将该季度全部日常维修资料移交我处一份。

3、维修工程验收标准

①符合修缮设计或修缮方案的要求，满足合同的规定。

②符合《房屋修缮工程质量检验评定标准》和国家现行的工程施工验收规范及质量检验标准；凡不符合的，应进行返修，直到符合规定的标准，确保公房安全正常使用。

③技术资料的原始记录齐全、完整、准确。

二、服务质量要求

1、施工单位自接到我处《报修单》后，应和我处维修管理人员到现场确认具体维修项目，同时必须在我处规定的承诺服务时限内完工，做到维修及时，保证质量，方便住户，让居民群众满意。日常维修项目具体承诺服务时限要求如下：

⑴屋面维修：

a.混凝土平屋面漏水维修，在接到报修单10个工作日内（不含报修日，下同）完成维修。（极端恶劣气候等特殊情况例外，下同）。

b.砖木结构房屋屋面整体翻盖油毡，在接到报修单3个工作日内完成维修。零星屋面翻修面积100平方米以下的，在接到报修单1个工作日内完成；翻修面积100平方米以上的，在接到报修单2个工作日内完成维修（不下雨且满足施工条件情况下）。

c.水笕破损更新，在接到报修单2个工作日内完成维修。

⑵门窗、楼梯损坏、配置玻璃等，在接到报修单2个工作日内完成维修。

⑶墙面粉刷、补墙洞等，面积为100平方米以下的，在接到报修单1个工作日内完成，面积为100平方米以上的，在接到报修单2个工作日内完成维修。

⑷水电维修：

a.室内电线老化需更换，在接到报修单3个工作日内完成维修。

b.检修室内水电设施，在接到报修单1个工作日内完成维修。

c.下水道堵塞疏通，在接到报修单1个工作日内完成维修。

d.卫生间、厨房渗漏做防水修理，在满足施工条件情况下，自接到报修单3个工作日完成维修（特殊情况例外，如公私房邻里关系需协调处理等）。

2、施工单位人员上门维修要热情、周到、细致、文明服务，不以修房谋私，要勤于苦练技术，提高服务水平。

三、考核评分按月度进行考核。维修质量考核的扣款方式：每次最终的维修质量考核得分在95分及以上时，不扣款；考核得分在94-90分（含）时，每扣1分扣每月维修款200元；考核得分在89-80分（含）时，每扣1分，扣每月维修款300元；考核得分在79-70分（含）时，每扣1分，扣每月维修款500元；连续三次考核得分在70分以下时，视为考核不合格，不支付维修款（即工程款全部扣除，在三年内拒绝该单位参加招标人的任何招标）。具体考核评分标准如下：

1、维修质量考核总分为35分。

①维修施工过程中存在偷工减料、以次充好现象的，每发生一次，月度考核评分扣10分；②维修质量不符合国家现行颁发的工程施工验收规范及质量检验标准，维修项目经验收不合格的，月度考核评分扣20分；③施工单位维修人员擅自增加或减少修缮范围，一经发现月度考核评分扣5分；④施工单位未按时报送月度、季度维修养护工作量表等报表工作，月度考核评分扣5分。不按规定建立台账，月度考核评分扣5分。

2、维修安全考核总分为30分。

施工单位未严格按施工规范要求安全施工、文明施工，每发生一次，月度考核评分扣5分；施工单位未办理维修施工人员人身意外伤害险、第三责任险、工程一切险等险种，每发生一次，月度考核评分扣5分；施工单位代表每月到位率少于22日历天的，月度考核评分扣5分；施工单位违反安全操作规范或未落实安全防护措施导致一般工程质量事故发生的，所产生的损失均由施工单位自负，月度考核评分扣30分。施工单位由于责任过失和安全设施失当导致重大伤亡事故的，所造成的损失均由施工单位负责，考核不合格，我处有权提前终止维修合同，并扣除全部履约保证金。

3、维修服务质量、预决算及时考核总分为35分。

⑴施工单位未在规定的承诺服务时限内（因极端恶劣气候造成的影响除外）完成维修工作任务的；每超过承诺服务时限一次，月度考核评分扣5分。⑵预决算不及时的，扣15分。⑶施工单位维修人员上门服务态度不好，有吃、拿、卡、要等现象及住户投诉的，经查实，每发生一次，月度考核评分扣15分。

四、直管公房内水、电日常零星维修同时参照上述考核办法执行考核。

温岭市住房保障和房管事务中心直管公房日常零星维修养护管理考核（   月份）

| 维修质量（35分） | 1、施工中偷工减料，以次充好现象发生（扣 分）； 2、工程施工及验收质量不合格（扣 分）； 3、施工单位维修人员擅自增减修缮范围（扣 分）； 4、施工单位未按时报送月度、季度报表及建立台账（扣 分）。 |
| --- | --- |
| 维修安全考核（30分） | 1、施工单位未严格按施工规范要求安全施工、文明施工（扣 分）； 2、施工单位未办理维修施工人员人身意外伤害险、第三责任险、工程一切险等险种（扣 分）； 3、施工单位代表每月到位率少于22日历天数（扣 分）； 4、施工单位违反安全操作规范未落实安全防护措施导致一般工程质量事故发生的（扣 分）； 5、施工单位由于责任过失或安全设施失当导致重大伤亡事故的，所造成的损失由施工单位负责，考核定为不合格（扣 分）。 |
| 维修服务质量、预决算及时考核（35）分 | 1、施工单位未在规定承诺服务时限内（因极端恶劣气候造成的影响除外）完成维修任务的（扣 分）； 2、预决算不及时（扣 分）； 3、施工单位维修人员上门服务态度不好，有吃、拿、卡、要等现象及住户投诉的（扣 分）。 |
| 考核得分 |  |

温岭市住房保障和房管事务中心

年   月    日